ECOVERSE

Plataforma educacional sobre resíduos e sustentabilidade

Bateria de testes

Roteiro de validação da plataforma antes e depois da entrega

Universidade de Ribeirão Preto · UNAERP

Sustentabilidade Ambiental · 2026

Documento revisado em 27 de outubro de 2026

# Para que serve este documento

Este roteiro existe para que qualquer pessoa, mesmo sem ter participado do desenvolvimento, consiga verificar se o Ecoverse está funcionando por inteiro. Ele foi escrito para ser executado do começo ao fim em cerca de uma hora e meia.

A regra é simples: siga na ordem, e sempre que o resultado divergir do esperado, anote o número do teste. A última seção explica o que fazer com essa anotação.

# Antes de começar

Você vai precisar de três coisas:

- Um navegador atualizado, de preferência Chrome, Edge ou Firefox.

- Dois endereços de email reais que você consiga abrir na hora, porque o login envia um link e alguns testes usam duas contas.

- Um celular, para os testes de responsividade. Serve também redimensionar a janela do computador.

Abra o site em uma aba anônima. Isso garante que nenhum progresso antigo salvo no navegador atrapalhe a leitura dos resultados. Use a mesma janela anônima do começo ao fim, a não ser que o teste peça outra: fechar a janela apaga o que o navegador guardou.

Endereço de produção: https://ecoverse.dev

Atalho útil: acrescentar ?dev=free ao endereço libera todas as missões e a energia, sem precisar completar sessões de Pomodoro. Serve para testar as missões rapidamente. Nesse modo o progresso não é salvo, então use apenas nos testes que pedem explicitamente.

# Parte 1: o jogo sem conta

Esta parte confirma que a plataforma funciona para um visitante que só quer jogar, sem se cadastrar. É o caminho que a maioria dos alunos vai percorrer.

T1. Carregamento inicial

O que valida: Se o deploy está no ar, se as variáveis de ambiente estão configuradas e se o pacote JavaScript chegou íntegro.

Como fazer: Abra https://ecoverse.dev em uma aba anônima e espere a tela de carregamento terminar.

Resultado esperado: O globo 3D aparece girando, com marcadores numerados sobre os continentes. No topo, os indicadores mostram 3 de energia, 0 moedas, 0.0 de impacto e progresso 0 de 8. Abrindo o console do navegador com F12, não deve haver nenhuma mensagem de erro.

T2. Navegação no globo

O que valida: Se a renderização 3D responde ao mouse e ao toque.

Como fazer: Arraste o globo com o mouse. Use a roda do mouse para aproximar e afastar. No celular, use um dedo para girar e dois para aproximar.

Resultado esperado: O globo gira suavemente e a aproximação funciona nos dois sentidos. Os marcadores acompanham a rotação e continuam legíveis.

T3. Abertura de uma missão

O que valida: Se os dados das missões carregaram e se a regra de energia está ativa.

Como fazer: Clique no marcador número 1, sobre a Amazônia.

Resultado esperado: Abre uma janela com o título da missão, a localização, a descrição do problema de resíduos e o custo em energia. O botão de iniciar aparece habilitado, porque a missão 1 custa 1 de energia e você começa com 3.

T4. Bloqueio por pré-requisito

O que valida: Se o desbloqueio em cadeia está funcionando.

Como fazer: Feche a janela anterior e clique no marcador número 6, sobre o Pantanal.

Resultado esperado: A missão aparece como bloqueada, indicando que é preciso concluir a missão anterior antes. Nenhuma missão além da primeira deve estar liberada em uma conta nova.

T5. Execução de um minigame

O que valida: Se o roteador de minigames instancia o jogo certo e devolve o resultado corretamente.

Como fazer: Abra a missão 1 e clique em iniciar. Jogue até o fim, tentando vencer.

Resultado esperado: O minigame ocupa a tela, responde ao mouse ou ao toque, e ao terminar volta para o globo. Vencendo, as moedas e o impacto aumentam nos indicadores do topo e o progresso passa a 1 de 8.

T6. Devolução de energia em caso de derrota

O que valida: Se a tolerância a erro está implementada, ou seja, se falhar não pune o jogador.

Como fazer: Abra uma missão e perca de propósito, deixando o tempo acabar.

Resultado esperado: A energia gasta volta para o contador. O jogador não perde recurso por ter tentado.

T7. Pomodoro

O que valida: Se o cronômetro roda e se a recompensa é creditada.

Como fazer: Clique em Estudar, no topo da tela. Digite qualquer tarefa e inicie. Para não esperar vinte e cinco minutos, apenas confirme que o cronômetro está descontando e depois use o botão de resetar.

Resultado esperado: O cronômetro começa em 25:00 e desconta segundo a segundo. Ao completar uma sessão inteira, o jogador recebe 2 de energia e 5 moedas, e uma árvore aparece plantada no globo.

T8. Quizzes ODS

O que valida: Se o conteúdo educacional carregou e se a liberação em fases funciona.

Como fazer: Clique em Quizzes, no topo.

Resultado esperado: Aparecem os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável divididos em três fases. Na conta nova, a Fase 1 exige uma missão concluída, a Fase 2 exige três e a Fase 3 exige cinco. Quizzes ainda não liberados aparecem bloqueados.

T9. Conquistas

O que valida: Se o sistema de conquistas avalia as condições corretamente.

Como fazer: Clique no ícone de troféu, no topo. Depois feche a janela e digite ECO com a página em foco, fora de qualquer campo de texto; no celular, toque três vezes seguidas no contador de missões. Jogue a Triagem relâmpago que abrir.

Resultado esperado: Aparecem 16 conquistas. As que você já cumpriu aparecem destacadas, e o contador no topo da janela reflete esse número. Uma delas é secreta e só aparece depois de descoberta: digitar ECO abre a Triagem relâmpago, um minigame escondido, e acertar 60% ou mais libera essa conquista.

T10. Persistência local

O que valida: Se o progresso sobrevive a um recarregamento sem conta.

Como fazer: Depois de concluir pelo menos uma missão, recarregue a página com F5.

Resultado esperado: O progresso continua exatamente onde estava. Moedas, impacto e missões concluídas permanecem.

# Parte 2: conta e nuvem

Esta parte valida o cadastro por link de acesso, a sincronização e o ranking. Use emails reais, porque o sistema envia mensagens de verdade. A conta criada com o primeiro email é chamada aqui de conta A, e a criada com o segundo, de conta B.

T11. Consentimento obrigatório

O que valida: Se a exigência de aceite dos termos, prevista na LGPD, bloqueia o envio.

Como fazer: Abra o menu, escolha entrar ou criar conta, digite um email válido e tente enviar sem marcar a caixa de aceite.

Resultado esperado: Aparece um aviso pedindo o aceite dos termos e nenhum email é enviado.

T12. Envio do link de acesso

O que valida: Se a integração com a autenticação do Supabase está funcionando.

Como fazer: No mesmo formulário, marque a caixa de aceite e envie.

Resultado esperado: A janela muda para uma tela confirmando o envio e mostrando o email digitado. Existe também um botão para voltar caso você tenha errado o endereço.

T13. Pedidos repetidos do link

O que valida: Se o sistema trata um pedido repetido sem travar e sem mostrar erro técnico.

Como fazer: Peça o link duas ou três vezes seguidas para o mesmo email, com poucos minutos de intervalo. Evite repetir este teste no dia de uma aula, porque cada pedido gasta um email da cota diária.

Resultado esperado: Os links chegam normalmente. O Supabase aceita até 100 emails por hora no projeto inteiro, e o plano gratuito do Resend, até 100 por dia. Se algum limite for atingido, aparece um aviso pedindo para esperar ou tentar de novo. Em nenhuma hipótese o botão pode ficar travado ou surgir mensagem técnica na tela.

T14. Entrada pelo link

O que valida: Se o link autentica e se o perfil é criado automaticamente no banco.

Como fazer: Abra o email mais recente e clique no botão de acesso.

Resultado esperado: O email chega com o remetente “Ecoverse” <noreply@auth.ecoverse.dev>, o assunto Seu acesso ao Ecoverse e o modelo com a marca, sem texto em inglês. O botão leva de volta para https://ecoverse.dev, já autenticado. Como o navegador tem o progresso jogado na Parte 1, aparece a pergunta “Este navegador tem progresso que não está em nenhuma conta: X missões e Y moedas. Quer juntar esse progresso à sua conta?”, com os números da Parte 1. Escolha OK: esse progresso passa a ser da conta A. O menu passa a mostrar as opções de quem tem conta, incluindo baixar os próprios dados, excluir a conta e sair.

T15. Sincronização do progresso

O que valida: Se o progresso local sobe para a nuvem depois do login.

Como fazer: Estando logado, conclua uma missão e aguarde alguns segundos. Depois abra o mesmo endereço em outro navegador ou em outro aparelho e entre com o mesmo email. Com os dois abertos, responda um quiz ODS no primeiro.

Resultado esperado: O progresso aparece no segundo aparelho. Missões concluídas, moedas e impacto batem com o primeiro. O email desse segundo acesso também chega com a marca. O resultado do quiz aparece no segundo aparelho sem recarregar a página, com o aviso “Progresso atualizado em outro dispositivo”.

T16. Ranking da turma

O que valida: Se a função pública de ranking responde e se ela protege os dados pessoais.

Como fazer: Abra o menu e escolha o ranking da turma. Alterne entre as abas Geral e Este mês.

Resultado esperado: A lista carrega mostrando apelido, moedas, missões e sessões de foco de cada participante. Nenhum email aparece em nenhum momento, o que é proposital.

T17. Apelido neutro

O que valida: Se o apelido padrão preserva a privacidade de quem não escolheu um nome.

Como fazer: Saia da conta A. Depois entre com o segundo email, deixando em branco o campo de nome de exibição, e abra o ranking.

Resultado esperado: O apelido gerado tem o formato Eco-explorador seguido de quatro caracteres. Ele não pode conter nenhum pedaço do seu email. Esta é a conta B, que volta a ser usada na Parte 3.

# Parte 3: direitos do usuário e privacidade

Esta parte confirma que a plataforma cumpre na prática o que a política de privacidade promete. É a parte mais sensível de uma entrega institucional. Ela usa as duas contas criadas na Parte 2.

T18. Exportação dos próprios dados

O que valida: O direito de acesso previsto no artigo 18 da LGPD.

Como fazer: Saia da conta B e entre de novo com a conta A. Abra o menu e escolha baixar meus dados. Guarde o arquivo, que é usado no teste T30.

Resultado esperado: O navegador baixa um arquivo JSON com o progresso, as conquistas e o histórico de sessões. Abra o arquivo e confira se o conteúdo corresponde ao que você fez. O arquivo traz também o email e o identificador da conta.

T19. Exclusão da conta

O que valida: O direito de eliminação previsto no artigo 18 da LGPD.

Como fazer: Ainda com a conta A, abra o menu e escolha Excluir minha conta. Confirme a primeira pergunta e digite EXCLUIR na segunda. Depois entre de novo com o mesmo email, deixando em branco o campo de nome de exibição.

Resultado esperado: A sessão termina na hora e a conta deixa de existir, com login, email, apelido, progresso e histórico de Pomodoros. O progresso que estava na tela continua neste navegador, agora sem dono. Ao entrar de novo com o mesmo email, a conta nasce outra vez, vazia, e o navegador pergunta se quer juntar o progresso que ficou nele. Escolha Cancelar: a conta começa do zero, com 3 de energia e progresso 0 de 8, e o apelido antigo não aparece mais no ranking. O teste T30 confere a exclusão pelo painel.

T20. Troca de conta no mesmo navegador

O que valida: Se o progresso de uma conta fica separado do de outra, no banco e no mesmo navegador.

Como fazer: Com a conta A, conclua a missão 1 e repare no recorde que o minigame mostra ao terminar. Saia da conta. No mesmo navegador, entre com a conta B. Confira os indicadores do topo e comece o minigame da missão 1 só para ver o placar, saindo dele com Esc. Depois saia da conta B e entre de novo com a conta A.

Resultado esperado: Ao sair da conta A, aparece o aviso “Você saiu. Seu progresso está salvo na sua conta.” e o jogo volta ao começo. A conta B começa com 3 de energia, 0 moedas e progresso 0 de 8, e o placar do minigame não mostra o recorde da conta A. Ao voltar, a conta A recupera da nuvem o próprio progresso. O ranking mostra as duas contas, porque é público por natureza, mas nenhuma vê o email ou o progresso detalhado da outra.

T21. Progresso jogado sem conta

O que valida: Se o progresso de quem jogou sem entrar numa conta só passa para uma conta com confirmação, o que protege quem usa computador compartilhado.

Como fazer: Saia da conta A e, sem entrar em nenhuma, conclua a missão 1. Entre com a conta B e, na pergunta que aparecer, escolha Cancelar. Saia, conclua a missão 1 de novo sem conta e entre com a conta B outra vez, agora escolhendo OK. Por fim, saia, conclua a missão 1 mais uma vez sem conta e entre com a conta B.

Resultado esperado: Na primeira entrada aparece a pergunta “Este navegador tem progresso que não está em nenhuma conta: X missões e Y moedas. Quer juntar esse progresso à sua conta?”, com os números do que foi jogado. Com Cancelar, esse progresso é descartado e a conta B fica só com o que já era dela. Com OK, a missão passa a contar para a conta B. Na última entrada nada é perguntado, porque a conta B já tem tanto quanto o navegador. Se a pergunta aparecer, confira se desta vez o navegador ganhou uma conquista que a conta B ainda não tinha, como a de vencer um minigame sem perder vida. Nesse caso a pergunta está certa, porque o navegador tem algo a mais.

T22. Política de privacidade e termos

O que valida: Se os documentos legais estão acessíveis e correspondem ao comportamento real.

Como fazer: Abra o menu e leia os dois documentos.

Resultado esperado: Os textos abrem dentro do próprio site, sem precisar sair da página. O que eles descrevem precisa bater com o que você observou nos testes anteriores, principalmente quanto aos dados coletados e ao apelido padrão.

# Parte 4: responsividade e acessibilidade

T23. Uso no celular

O que valida: Se a interface funciona em tela pequena, que é como a maioria dos alunos vai acessar.

Como fazer: Abra o site no celular e repita, de forma resumida, os testes T1, T3 e T5.

Resultado esperado: Nada fica cortado ou fora da tela. Os botões são grandes o bastante para o toque. O globo responde a um dedo para girar e dois para aproximar.

T24. Navegação por teclado nas janelas

O que valida: Se quem não usa mouse consegue abrir, percorrer e fechar as janelas.

Como fazer: No computador, use só o teclado. Com Tab, chegue ao botão do menu e abra com Enter. Percorra as opções com Tab até passar da última, feche com Esc e veja onde o foco fica. Repita com a janela de conquistas.

Resultado esperado: O elemento em foco fica sempre visível com um contorno claro. Ao abrir, a janela recebe o foco, e o Tab circula só dentro dela, voltando ao primeiro item depois do último. O Esc fecha a janela e o foco volta para o botão que a abriu. Com a janela fechada, o Tab não passa por nenhum item dela, e um leitor de tela, se houver, não a lê.

T25. Globo, quizzes e minigames pelo teclado

O que valida: Se o jogo pode ser usado sem mouse fora das janelas, e onde ainda não pode.

Como fazer: Abra https://ecoverse.dev/?dev=free, que libera todas as missões sem salvar nada. Com Tab, percorra os marcadores do globo e abra uma missão com Enter ou espaço. Abra os quizzes e acione um quiz liberado com Tab e Enter. Inicie os minigames das missões 5 e 6 e jogue só com o teclado. Depois abra um dos outros minigames.

Resultado esperado: Os marcadores da face visível do globo recebem o foco e abrem a missão com Enter ou espaço, e os quizzes liberados também funcionam assim. Os minigames das missões 5 e 6 podem ser jogados só com o teclado. Os das missões 1, 2, 3, 4, 7 e 8 ainda não têm controle por teclado: é uma limitação conhecida, registrada no documento de transferência, e não conta como falha.

T26. Redução de movimento

O que valida: Se a plataforma respeita a preferência de acessibilidade do sistema operacional.

Como fazer: Ative a opção de reduzir animações nas configurações do seu sistema e recarregue o site.

Resultado esperado: As animações de interface ficam bem mais discretas ou desaparecem. O jogo continua utilizável.

T27. Funcionamento sem internet

O que valida: Se o cache offline está ativo, para o site abrir sem internet depois da primeira visita.

Como fazer: Com internet, abra https://ecoverse.dev e espere o globo aparecer por completo. Sem fechar a janela, ative o modo avião e recarregue a página.

Resultado esperado: O site abre a partir do que ficou guardado, com o globo e o progresso salvo neste navegador, e as missões podem ser jogadas. Login, ranking e sincronização ficam indisponíveis, o que é esperado.

# Parte 5: infraestrutura

Esta parte exige acesso aos painéis administrativos do Supabase, da Vercel e do GitHub. Deve ser feita por quem vai assumir a manutenção.

T28. Banco ativo

O que valida: Se o projeto Supabase está no ar e não foi pausado por inatividade.

Como fazer: Entre no painel do Supabase e abra o projeto ecoverse.

Resultado esperado: O projeto aparece como ativo e saudável. Se aparecer como pausado, use o botão de retomar antes de qualquer outro teste, porque com o projeto pausado o endereço do banco deixa de existir e todo login falha.

T29. Rotina que mantém o banco acordado

O que valida: Se a proteção contra a pausa automática está funcionando nas duas camadas.

Como fazer: No painel da Vercel, abra as tarefas agendadas do projeto, em Settings → Cron Jobs, e confirme que existe uma execução diária. No GitHub, abra a aba Actions e confirme que o fluxo keep-supabase-warm está habilitado e com execuções recentes bem sucedidas. Por fim, abra https://ecoverse.dev/api/keep-alive no navegador.

Resultado esperado: As duas camadas aparecem ativas. A da Vercel roda uma vez por dia entre 08:00 e 08:59 UTC. A do GitHub está marcada para 08:23 UTC, mas o GitHub atrasa execuções agendadas, e em outubro de 2026 ela rodou entre 12:00 e 16:00 UTC. O endereço /api/keep-alive responde {"ok":false,"erro":"nao autorizado"}, sinal de que a variável CRON_SECRET está cadastrada; se a resposta trouxer "ok":true, ela sumiu da Vercel. Se o fluxo do GitHub estiver desabilitado por inatividade do repositório, basta reabilitá-lo pelo botão da própria tela. Isso é comportamento normal da plataforma quando o repositório fica muito tempo sem receber commits.

T30. Exclusão confirmada no banco

O que valida: Se a exclusão do T19 apagou a conta inteira no banco, e se só quem está logado pode pedir uma exclusão.

Como fazer: Abra o arquivo JSON guardado no T18 e copie o identificador da conta, no campo account.id. No painel do Supabase, procure esse identificador em Authentication → Users e, no Table Editor, filtre as tabelas profiles, progress e pomodoro_sessions por ele (coluna id em profiles e user_id nas outras duas). Depois, no SQL Editor, rode select has_function_privilege('anon', 'public.delete_own_account()', 'execute');

Resultado esperado: Nada é encontrado nos quatro lugares. A conta criada de novo no fim do T19, com o mesmo email, aparece em Users com outro identificador. A consulta responde false: quem não está logado não consegue pedir exclusão.

T31. Domínio e certificado

O que valida: Se o domínio está ativo, com certificado válido e os redirecionamentos certos.

Como fazer: Abra https://www.ecoverse.dev e depois http://ecoverse.dev, sem o s. No painel da Vercel, em Domains, abra o domínio ecoverse.dev.

Resultado esperado: Os dois endereços terminam em https://ecoverse.dev, com o cadeado de segurança. O painel mostra o domínio válido, com vencimento em 14/05/2027. Confira se a renovação automática está ligada e se a conta tem forma de pagamento válida.

T32. Proteções do repositório

O que valida: Se continuam ativas as regras que protegem a main, as versões e o registro no INPI, e se a aba de segurança está em dia.

Como fazer: No GitHub, abra Settings → Rules → Rulesets, depois a lista de tags, a página de releases e a aba Security.

Resultado esperado: Os rulesets main protegida e versões imutáveis aparecem ativos. As tags de versão e a tag inpi-2026-09-22 estão lá, e uma release aparece marcada como Latest. A aba Security mostra o CodeQL com análise recente e nenhum alerta aberto esquecido.

# Quando um teste falha

Anote o número do teste, o que você esperava e o que aconteceu de fato. Uma frase de cada é suficiente. Se possível, tire uma foto da tela e anote qual navegador e qual aparelho você usou.

Alguns sintomas têm causa conhecida e resposta direta:

- Nenhum login funciona e o ranking não carrega. O projeto Supabase provavelmente foi pausado por inatividade; o jogo sem conta continua funcionando. Retome pelo painel. Veja o teste T28.

- O email do link de acesso não chega. Confira a caixa de spam e a lixeira. Se não estiver em nenhum dos dois, veja no painel do Resend se a mensagem consta como entregue e se a cota do dia acabou: o plano gratuito envia até 100 emails por dia, e o Supabase está configurado para até 100 por hora. O passo a passo está no manual do banco, no repositório.

- O ranking não carrega mas o jogo funciona. As permissões do banco podem ter sido alteradas. Rode de novo supabase/schema.sql e depois supabase/policies.sql, no SQL Editor do Supabase. Os dois podem ser rodados mais de uma vez sem problema.

- Um minigame trava ou fica lento no celular. Anote qual missão e qual modelo de aparelho. Isso é um ponto de melhoria já mapeado, descrito no documento de transferência.

- Ao sair, o aviso diz que parte do progresso ficou no navegador. A última gravação não chegou à nuvem, quase sempre por rede ruim. Não é falha: o progresso sobe quando a mesma conta entrar de novo nesse navegador.

# Registro da execução

Preencha ao terminar, para que fique registro de quem validou e em que condições.

| Campo | Preencher |
| --- | --- |
| Quem executou |  |
| Data |  |
| Navegador e versão |  |
| Aparelho usado nos testes de celular |  |
| Testes que passaram |  |
| Testes que falharam |  |
| Observações |  |